甬综执办〔2018〕6号

宁波市综合行政执法局（城市管理局）

关于印发2018年6月份主要工作安排的通知

局属各单位，局机关各处室：

现将《宁波市综合行政执法局（城市管理局）2018年6月份主要工作安排》印发给你们，请认真贯彻执行。

宁波市综合行政执法局（城市管理局）

2018年6月12日

—1—

宁波市综合行政执法局（城市管理局）

2018年6月份主要工作安排

6月份工作重点是：组织召开省建设厅“非接触性”执法工作现场会暨综合行政执法工作座谈会；积极开展民生“顽疾”问题大排查大整治活动；迎接国家黑臭水体环境整治专项督查；继续做好“六争攻坚，三年攀高”、“最多跑一次”、“行走甬城”、区划调整等工作；持续推进“五水共治”、“三改一拆”专项行动；推进生活垃圾分类工作；制定城市管理问题发现、处置、解决、督查、考核问责工作机制；扎实做好汛期安全和各行业安全生产“拉网式”排查工作。

一、专项工作

（一）开展“六争攻坚、三年攀高”专项行动工作;开展常洪隧道周边环境综合整治；推进重点存量违建排查 、新增违建整治、“两重”违建整治、小街小巷整治、涉水两侧拆违专项整治行动。（责任领导：卢敏，责任部门：市“三改一拆”办）

（二）开展城管系统五水共治半年度工作检查。（责任领导：陆东晓，责任部门：局治水办、城管二处、建设管理处）

（三）推进区划调整后市与相关区城市管理和行政执法体制各行业工作方案制定等工作。（责任领导：金珊、陆东晓、罗近林、黄毓琳、沈光新、马飞，责任部门：城管一处、城管二处、

—2—

建设管理处、公共秩序处、建设秩序处、生态秩序处、市智慧城管中心）

（四）做好黑臭水体整治环保专项行动迎检工作，开展河道水质情况专项督查;扎实做好汛期安全防范。（责任领导：金珊、陆东晓，责任处室：城管二处）

二、关键小事

（五）继续做好做好城市治堵、道路挖掘管理、道路平坦行动以及中山路一体化养护招标、“桥头跳车”整治、道路“路（段）长制”、露天烧烤整治、道路坑洼积水改造等工作。（责任领导：陆东晓、黄毓琳、沈光新，责任处室：城管一处、城管二处、建设管理处、公共秩序处、生态秩序处）

（六）深入开展全市园林绿化查漏补缺专项行动；做好行道树支架部分拆除工作。（责任领导：罗近林，责任处室：城管一处）

（七）做好户外广告乱象整治工作；抓好垃圾分类全面铺开落实工作；做好鄞西污水处理厂布局优化工作，进一步加大建设力度。（责任领导：陆东晓，责任处室：城管一处、城管二处）

三、城市管理

（八）实施2017年度市管桥中修项目的环西路2号桥维修、城市景观灯光主题动画场景（二期）项目、桥梁健康检测增补项目、三江六岸河岸线洗墙灯及沿线绿带灯光升级改造工程、无线

—3—

遥控及智能化平台升级改造项目；做好孔庆桥碧云桥维修工程施工招标。（责任领导：黄毓琳，责任处室：城管一处、建设管理处等相关处室）

（九）做好中山路街景小品项目方案深化工作；召开树穴改造工程现场会；做好南宁园博园宁波园建设施工建设工作；开展《省优质综合公园和绿化美化示范路》评比工作。（责任领导：罗近林，责任处室：城管一处）

（十）做好户外广告长效管理工作，做好海曙、江北、鄞州三区户外广告详细规划招标工作；推进市容环境卫生责任区相关基础性工作；做好公厕提质行动，推进社会公厕和内部卫生间开放等工作；贯彻落实全市生活垃圾分类处理工作推进会精神；做好建筑渣土（泥浆）海上处置工作相关工作，推进建筑垃圾消纳场地规划相关工作。（责任领导：陆东晓，责任处室：城管一处）

（十一）完成世行贷款宁波市生活废弃物收集循环利用示范项目海曙转运站设备联调和原江东转运站单体调试；完成宁波市餐厨垃圾处理厂主体结构施工及设备调试。（责任领导：黄毓琳，责任处室：建设管理处、城管一处）

（十二）继续推进东钱湖供水一体化工作；做好中央环保督察整改落实工作。（责任领导：陆东晓，责任处室：城管二处）

（十三）做好内河行业日常巡查工作;完成2018年度城区内河行业考核第一次通报，并启动第二季度考核工作;修改完成《城

—4—

区内河水质维护养护规范》。（责任领导：金珊，责任处室：城管二处）

（十四）继续推进我市瓶装液化气气瓶信息化工作，加大对各类违法违规行为的暗访和查处。（责任领导：陆东晓，责任处室：城管二处）

（十五）组织开展“安全生产月”活动；牵头组织开展各行业安全生产“拉网式”排查工作；做好“管风险、除隐患、保安全”、建筑施工专项整治、扬尘整治等工作；做好高温和台汛期安全及维稳工作。（责任领导：黄毓琳，责任处室：建设管理处）

（十六）组织召开全省轨道交通工程建设安全生产标准化现场会；继续开展轨道交通工程质量安全提升三年行动，并做好相关执法监督检查。（责任领导：黄毓琳，责任处室:轨道交通工程管理处）

四、综合执法

（十七）推进综合执法划转事项移交，并强化与各地各部门对接。（责任领导：金珊、沈光新，责任处室：法制处、公共秩序处、建设秩序处、生态秩序处）

（十八）制定下发2018年度全市精品示范路创建和行政执法检查考核指导意见；继续推动综合行政执法领域“顽疾”问题大排查大整治工作。（责任领导：沈光新，责任处室：公共秩序处）

—5—

（十九）做好城乡规划领域综合执法协作配合制度和监管职责边界协商工作；做好人防工程备案登记信息共享协调工作。（责任领导：沈光新，责任处室：建设秩序处）

（二十）加强执法检查督查，继续助推燃气气瓶信息化工作；开展综合执法顽疾大梳理、大排查。（责任领导：沈光新，责任处室：生态秩序处）

（二十一）牵头组织省建设厅“非接触性”执法工作现场会暨综合行政执法工作座谈会；做好“中高考”“三会”等重大活动间市容环境秩序执法保障督察工作；组织开展综合行政执法分管局长及中队长（科长）教育培训工作；做好“六争攻坚，三年攀高”服务争效有关项目推进工作。［责任领导：沈光新，责任处室：督导处（信访办）］

（二十二）继续完善《宁波生活垃圾分类管理条例》草案；继续开展《宁波市城市照明办法》《宁波建筑垃圾管理办法》修改调研工作；继续开展市级办案系统测试，配合市电子政务办完善办案系统功能。（责任领导：金珊，责任处室：法制处）

五、综合管理

（二十三）牵头推进“两会”提案、建议的办理工作；做好2018年度区（县）市综合行政执法和城市管理目标考核方案、局属单位党政目标考核方案的修订工作。（责任领导：罗近林，责任处室：办公室等处室）

—6—

（二十四）继续实施局系统房产专项审计调查项目、局政府采购（招标）管理专项现场审计；继续实施行政事业单位公务支出公款消费情况审计后续工作；继续配合做好三江六岸品质提升、公厕提升、公共自行车等专项审计调查；组织实施2017年度行政事业单位政府财务报告编制。［责任领导：金珊，责任处室：综合计划财务处（审计处、后勤装备处）］

（二十五）配合做好“验测合一”相关工作；做好省“八统一”城管审批项目的落实督办工作。（责任领导：金珊，责任处室：行政审批处）

（二十六）完成城市精细化管理建设运行标准初稿编写工作；做好网格拓面全覆盖工作，开展城市化管理区域责任网格梳理和建制镇三级平台建设。（责任领导：罗近林、马飞，责任部门：办公室、市智慧城管中心）

六、党务及其他工作

（二十七）开展组工干部“全员到一线、全力助攻坚”专项行动，助推“六争攻坚、三年攀高”专项行动；组织开展局管领导干部“三张清单”梳理审核等相关工作；做好“最多跑一次”改革民生事项一证通相关工作。（责任领导：卢敏，责任处室：组织人事处）

（二十八）继续开展驻在单位“六争攻坚、三年攀高”行动监督检查工作；组织开展驻在单位班子成员“三交底”工作及局

—7—

属单位“三交底”清单填报工作；组织开展廉政谈话本记录情况专项检查；继续做好局管领导干部电子廉政档案维护工作。（责任领导：丁水德，责任处室：驻局纪检组）

（二十九）举办全市城管系统第三届城管好声音“点赞最美人、讴歌新时代”主题诗歌朗诵比赛；做好全国、全省“非接触性执法”媒体接待和宣传报道工作；做好中高考执法保障、汛期相关宣传报道工作；组织开展市第二届公益服务项目大赛；继续完善宁波城管义工文明展示厅方案并启动实施。（责任领导：黄毓琳，责任处室：宣传教育处）

（三十）组织局属各级党组织学习贯彻全市机关党的建设工作会议精神和甬党发〔2018〕18号文件；开展党员工作业务培训会；做好处级以上党员领导干部参加组织生活情况半年度公示工作；开展“书记上党课、党员上讲台”学习宣讲活动。 （责任领导：卢敏，责任处室：直属机关党委）

（三十一）开展第三期“青听微语.永怀初心”微信群线上学习交流活动；继续开展“城管知识”进学校宣传活动。（责任领导：卢敏，责任处室：局团委）

抄送 ：市政府办公厅，市人大城市建设与环境资源保护工委，市政协人口资源环境和城建委， 各区综合执法(城管)局。

宁波市综合行政执法（城市管理）局办公室 2018年 6月12日印发

—8—